2024年永定河泛区国家蓄滞洪区工程维修养护项目永定河中心段劳务分包单位选取项目

比 选 文 件

项目编号:TJYY-WT-2024-022

比  选  人：永定河流域（天津）运营管理有限公司

比选代理机构：/

2024年6月

目  录

第一卷	2

第一章 比选公告	3

1. 比选条件	3

2. 项目概况与比选范围	3

3. 比选申请人资格要求	3

4. 比选文件的获取	4

5. 比选申请文件的递交	4

6. 联系方式	4

第二章 比选申请人须知	6

比选申请人须知前附表	6

1. 总则	10

1.1 项目概况	10

1.2 比选范围、服务期限、服务地点	10

1.3 比选申请人资格要求	10

1.4 费用承担	11

1.5 保密	11

1.6 语言文字	11

1.7 计量单位	11

1.8 踏勘现场	12

1.9分包	12

1.10响应和偏差	12

2. 比选文件	13

2.1 比选文件的组成	13

2.2 比选文件的澄清	13

2.3 比选文件的修改	13

3. 比选申请文件	14

3.1 比选申请文件的组成	14

3.2 比选申请报价	14

3.3 比选申请有效期	15

3.4 比选申请保证金	15

3.5 资格审查资料	15

3.6备选比选申请方案	16

3.7 比选申请文件的编制	16

4. 比选申请	17

4.1 比选申请文件的密封和标记	17

4.2 比选申请文件的递交	17

4.3 比选申请文件的修改与撤回	17

5. 开标	18

6. 评标	18

6.1 评审小组	18

6.2 评标原则	18

6.3 评标	18

7. 合同授予	19

7.1 确定中选人	19

7.2 中选通知	19

7.3 履约保证金	19

7.4 签订合同	19

8.纪律和监督	20

8.1 对比选人的纪律要求	20

8.2 对比选申请人的纪律要求	20

8.3 对评审小组成员的纪律要求	20

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	20

8.5 投诉	20

9.是否采用电子招标比选申请	21

10.需要补充的其他内容	21

第三章评标办法（综合评估法）	22

评标办法前附表	22

1. 评标方法	24

2.评审标准	24

2.1 初步评审标准	24

2.2 分值构成与评分标准	24

3.评标程序	24

3.1 初步评审	24

3.2 详细评审	25

3.3 比选申请文件的澄清	25

3.4 评标结果	26

第四章 合同条款及格式	27

第二卷	40

第五章 服务要求	41

第三卷	43

第六章 比选申请文件格式	44

一、比选申请函	46

二、法定代表人（单位负责人）身份证明	47

三、授权委托书	48

四、服务要求偏差表	49

五、资格审查资料	50

六、服务方案	54

七、相关服务能力证明资料	55

八、其他资料	58

本项目属于非依法必须招标项目

第一卷

## 第一章 比选公告

2024年永定河泛区国家蓄滞洪区工程维修养护项目永定河中心段劳务分包单位选取项目比选公告

### 1. 比选条件

本比选项目2024年永定河泛区国家蓄滞洪区工程维修养护项目永定河中心段劳务分包单位选取项目比选人为永定河流域（天津）运营管理有限公司。该项目已具备比选条件，现对2024年永定河泛区国家蓄滞洪区工程维修养护项目永定河中心段劳务分包单位选取项目进行公开比选。

### 2. 项目概况与比选范围

2.1项目名称：2024年永定河泛区国家蓄滞洪区工程维修养护项目

2.2项目概况：永定河泛区共计13段、135.57公里堤防工程列入维修养护计划。主要涉及:永定河中心管辖5段、69.52公里，包括永定河右堤、永定河左堤和北运河左堤;北辰区水务局管辖1段、7.54公里，为右小埝北辰段;武清区水务局管辖7段、58.51公里，包括北前卫埝、新龙河右埝、南围埝、北围埝、右小埝武清段及老米店和南北寺安全区围堤6.26公里。

工程主要养护内容包括: 1、堤防杂草清理; 2、堤防杂树野树清理; 3、硬化堤顶路面修补及沥青路面面层裂缝填充、路缘石修复; 4、堤防整修土方; 5、堤防设施(含监控设置)维护; 7、混凝土排水沟、挡墙、防浪墙修补; 8、浆砌石护坡修补及勾缝; 9、提防安全监测等。

2.3比选范围：2024年永定河泛区国家蓄滞洪区工程维修养护项目永定河中心段劳务作业。

2.4质量要求：应符合国家现行规范、规程、标准的规定。

2.5服务期限：自合同签订之日起至合同约定的服务截止日结束

2.6服务地点： 天津市

2.7采购预算金额：182万元

2.8标段划分：    /     。

### 3. 比选申请人资格要求

3.1比选申请人资质要求：

3.1.1资质要求：应在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任能力的机构；

3.1.2业绩要求：近三年内（2021年1月1日至今）至少承担过一项以上有关工作；

3.1.3信誉要求：比选申请人未在最高人民法院在“信用中国”网站被列入失信被执行人名单

3.1.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段比选申请或者未划分标段的同一比选项目比选申请；

3.2本次比选 不接受 联合体。联合体应满足下列要求：         /          。

### 4. 比选文件的获取

凡有意参加比选申请者，请于2024年 06 月 13 日 12 时至2024年 06 月 17 日 9 时，（北京时间，下同），在永定河流域投资有限公司官网（https://www.ydhtz.com.cn/）下载电子比选文件。并及时查看有无澄清或修改等资料。比选文件等资料发布后，即视为已送达所有潜在比选申请人，如未从上述地址下载相关资料，或未获取到完整资料，导致比选申请被否决的，自行承担责任。

### 5. 比选申请文件的递交

5.1比选申请文件递交的截止时间（比选申请截止时间，下同）为2024 年 06 月 17 日 9 时 30 分，地址为天津市北辰区京津公路滦水园内。

5.2未按规定时间和方式提交比选申请文件的，比选人不予受理。

### 6. 联系方式

| 比选人： | 永定河流域（天津）运营管理有限公司 | 比选代理机构： | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： | 天津市北辰区天穆镇京津公路西滦水园内 | 地址： | / |
| 邮政编码： | 300400 | 邮政编码： | / |
| 联系人： | 刘燚 | 联系人： | / |
| 电话： | 18526762678 | 电话： | / |
| 2024年 06 月 13 日 |  |  |  |

| 比选文件领取登记表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 申请人名称 | （需加盖公章） |  |  |
| 申请人地址 |  |  |  |
| 姓名 |  | 联系人手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 备注 |  |  |  |

注：1、因本登记表填写不完整、不规范等问题造成比选人无法准确传递信息的，一切责任和后果由响应人承担。

2、本登记表原件应加盖单位公章并在递交响应文件同时递交（无需装订在响应文件内），否则视为不符合资格要求。

## 第二章 比选申请人须知

比选申请人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：永定河流域（天津）运营管理有限公司 地址：天津市北辰区天穆镇京津公路西滦水园内 联系人：刘燚 电话：18526762678 |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | 名称：/ 地址：/ 联系人：/ 电话：/ |
| 1.1.4 | 比选项目名称 | 2024年永定河泛区国家蓄滞洪区工程维修养护项目永定河中心段劳务分包单位选取项目 |
| 1.1.5 | 项目名称 | 2024年永定河泛区国家蓄滞洪区工程维修养护项目 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 2024年永定河泛区国家蓄滞洪区工程维修养护项目永定河中心段劳务作业 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 自合同签订之日起至合同约定的服务截止日结束 |
| 1.3.3 | 服务地点 | 天津市 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 应符合国家现行规范、规程、标准的规定。 |
| 1.4.1 | 比选申请人资质条件、能力、信誉 | 应在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任能力的机构；近三年内（2021年1月1日至今）至少承担过一项以上有关工作；比选申请人未最高人民法院在“信用中国”网站被列入失信被执行人名单 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体比选申请 | £接受 R不接受 |
| 1.4.3 | 比选申请人不得存在的其他情形 | 无 |
| 1.9.1 | 比选预备会 | £召开 R不召开 |
| 1.10.1 | 分包 | £允许 R不允许 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 见第三章“评标办法前附表”中第2.1.1项、第2.1.2项和第2.1.3项 |
| 1.11.4 | 偏差 | 允许，偏差范围：除第1.12.1项明确的实质性要求和条件之外的偏差；偏差幅度：细微偏差 £不允许 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 比选申请人要求澄清比选文件的截止时间 | 比选公告（附比选文件）发布当日17:00 |
| 2.2.2 | 比选申请截止时间 | 2024年 06 月 17 日 9 时 30 分 |
| 2.2.3 | 比选申请人人确认收到比选文件澄清的时间 | 收到澄清文件当日 |
| 2.3.2 | 比选申请人确认收到比选文件修改的时间 | 收到修改文件当日 |
| 3.1 | 构成比选申请文件的其他材料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | / |
| 3.2.2 | 最高比选申请限价或其计算方法 | 182万元 |
| 3.2.3 | 报价的其他要求 | 比选申请人按比选文件给定的比选范围和要求报价，报价包含服务期限内的服务费用、服务人员（食宿、差旅、现场费用、交通费）、税金、专家评审费、招标代理服务费等一切费用。比选申请报价被认为是本次比选所有内容的无漏项报价。 |
| 3.3.1 | 比选申请有效期 | 60日 |
| 3.4 | 比选申请保证金 | R不要求递交比选申请保证金 □要求递交比选申请保证金 比选申请保证金的形式： 比选申请保证金的金额： |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 比选文件中要求的所有证件及证明材料在比选申请文件中均须提供清晰扫描件。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近3年 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 近3年 |
| 3.6 | 是否允许递交备选比选申请方案 | R否 □是 |
| 3.7.1 | 比选申请文件副本份数及其他要求 | 纸质正本1份，电子版1份（电子版为签字盖章后的正本文件彩色扫描件，格式为pdf版，保证能正常打开，U盘或者光盘与正本文件一并密封在信封中） |
| 3.7.2 | 比选申请文件所附证书证件要求 | 原件扫描件并加盖比选申请人公章，具有同等法律效力。 |
| 3.7.3 | 比选申请文件签字或盖章要求 | 盖公章 |
| 4.1.1 | 比选申请文件加密要求 | 应将申请文件密封装在单独的信封中。信封上应： 1）清楚标明递交至比选文件中指明的地址。 2）注明比选文件中指明的项目名称和“在 （递交截止日期、时间 ）之前不得启封”的字样。 3）在信封的封装处加盖响应人公章。 |
| 4.2.1 | 比选申请截止时间 | 2024年 06 月 17 日 9时 30分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交比选申请文件地点 | 天津市北辰区京津公路滦水园内 |
| 4.2.3 | 比选申请文件是否退还 | R否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同比选申请截止时间 开标地点：永定河流域（天津）运营管理有限公司会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | 申请人递交申请文件后，本项目不组织开标，直接进入评选程序，各响应人可通过电话或视频方式了解开标情况。 |
| 6.1 | 评审小组的组建 | 评审小组构成： 3 人。 |
| 6.2 | 评审小组推荐中选候选人的人数 | 1-3名 |
| 7.1 | 中选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：3日 |
| 7.2 | 是否授权评审小组确定中选人 | □是 R否，推荐的中选候选人数：3 |
| 7.3 | 履约保证金 | 是否要求中选人提交履约保证金： £要求，履约保证金的形式： 履约保证金的金额：中选金额的 % R不要求 |
| 9 | 电子招标比选申请 | R否 □是，具体要求： |
| 10 | 需要补充的其他内容 | / |
| 10.1 | 重新招标情形 | / |
| 10.2 | 代理服务费 | / |

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备招标条件，现对服务采购进行招标。

1.1.2 比选人：见比选申请人须知前附表。

1.1.3 比选代理机构：见比选申请人须知前附表。

1.1.4 比选项目名称：见比选申请人须知前附表。

1.1.5 项目名称：见比选申请人须知前附表。

#### 1.2 比选范围、服务期限、服务地点

1.2.1 比选范围：见比选申请人须知前附表。

1.2.2 服务期限：见比选申请人须知前附表。

1.2.3 服务地点：见比选申请人须知前附表。

1.2.4 质量要求：见比选申请人须知前附表。

#### 1.3 比选申请人资格要求

1.3.1 比选申请人应具备承担本比选项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见比选申请人须知前附表；

（2）财务要求：见比选申请人须知前附表；

（3）业绩要求：见比选申请人须知前附表；

（4）信誉要求：见比选申请人须知前附表；

（5）其他要求：见比选申请人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.3.2 比选申请人须知前附表规定接受联合体比选申请的，联合体除应符合本章第 1.3.1 项和比选申请人

须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权

利义务，并承诺就中选项目向比选人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本比选项目中比选申请，否则各相

关比选申请均无效。

1.3.3 比选申请人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本比选项目的其他比选申请人为同一个单位负责人；

（3）与本比选项目的其他比选申请人存在控股、管理关系；

（4）为本比选项目的招标代理机构；

（5）被依法暂停或者取消比选申请资格；

（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）在最近三年内发生重大服务质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法

机关出具的有关法律文书为准）；

（9）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（10）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平

台中列入失信被执行人名单；

（11）法律法规或比选申请人须知前附表规定的其他情形。

#### 1.4 费用承担

比选申请人准备和参加比选申请活动发生的费用自理。

#### 1.5 保密

参与招标比选申请活动的各方应对比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.6 语言文字

招标比选申请文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.8 踏勘现场

1.8.1 比选申请人须知前附表规定召开比选申请预备会的，比选人按比选申请人须知前附表规定的时间和地点召开比选申请预备会，澄清比选申请人提出的问题。

1.8.2 比选申请人应按比选申请人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达比选人，以便比选人在会议期间澄清。

1.8.3 比选申请预备会后，比选人将对比选申请人所提问题的澄清，以比选申请人须知前附表规定的形式通知所有购买比选文件的比选申请人。该澄清内容为比选文件的组成部分。

#### 1.9分包

1.9.1比选申请人拟在中选后将中选项目的非主体服务进行分包的，应符合比选申请人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除比选申请人须知前附表规定的非主体服务外，其他工作不得分包。

1.9.2 中选人不得向他人转让中选项目，接受分包的人不得再次分包。中选人应当就分包项目向比选人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

#### 1.10响应和偏差

1.10.1 比选申请文件应当对比选文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于比选人的响应，否则，比选申请人的比选申请将被否决。实质性要求和条件见比选申请人须知前附表。

- 1.10.2比选申请人应根据比选文件的要求提供比选申请服务内容的详细描述、技术支持方案及技术服务和服务计划等内容以对比选文件作出响应。

1.10.3 比选申请文件中应针对实质性要求和条件中列明的服务要求提供相关支持资料。

1.10.4 比选申请人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合比选申请人

须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的比选申请将被否决。

1.10.5 比选申请文件对比选文件的全部偏差，均应在比选申请文件的服务要求偏差表中列明，除

列明的内容外，视为比选申请人响应比选文件的全部要求。

### 2. 比选文件

#### 2.1 比选文件的组成

2.1.1 本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）比选申请人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）服务要求；

（6）比选申请文件格式；

（7）比选申请人须知前附表规定的其他资料。

2.1.2 根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

#### 2.2 比选文件的澄清

2.2.1 比选申请人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应按比选申请人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达比选人，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2 比选文件的澄清以比选申请人须知前附表规定的形式发给所有购买比选文件的比选申请人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的比选申请截止时间不足 3 日的，并且澄清内容可能影响比选申请文件编制的，将相应延长比选申请截止时间。

2.2.3 比选申请人在收到澄清后，应按比选申请人须知前附表规定的时间和形式通知比选人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非比选人认为确有必要答复，否则，比选人有权拒绝回复比选申请人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

#### 2.3 比选文件的修改

2.3.1 比选人以比选申请人须知前附表规定的形式修改比选文件，并通知所有已购买比选文件的比选申请人。修改比选文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的比选申请截止时间不足 3 日的，并且修改内容可能影响比选申请文件编制的，将相应延长比选截止时间。

2.3.2 比选申请人收到修改内容后，应按比选申请人须知前附表规定的时间和形式通知比选人，确认已收到该修改。

### 3. 比选申请文件

#### 3.1 比选申请文件的组成

3.1.1 比选申请文件应包括下列内容：

（1）比选申请函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）比选申请保证金；

（4）服务要求偏差表；

（5）资格审查资料；

（6）服务方案；

（7）相关服务能力证明资料；

（8）其他资料。

比选申请人在评标过程中作出的符合法律法规和比选文件规定的澄清确认，构成比选申请文件的组成部分。

3.1.2 比选申请人须知前附表规定不接受联合体比选申请的，或比选申请人没有组成联合体的，比选申请文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 比选申请人须知前附表未要求提交比选申请保证金的，比选申请文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的比选申请保证金。

#### 3.2 比选申请报价

3.2.1 比选申请人按比选文件给定的招标范围和要求报价，报价包含服务期限内的服务费用、服务人员（食宿、差旅、现场费用、交通费）、税金、招标代理服务费以及完成验收、审批所必需的场地费、专家费等一切费用；还应包含国家规定的增值税税金，除比选申请人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。比选申请人应按第六章“比选申请文件格式”的要求在比选申请函中进行报价。

3.2.2 比选申请人应充分了解该项目的总体情况以及影响比选申请报价的其他要素。

3.2.3 比选申请报价为各分项报价金额之和，比选申请报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正比选申请报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。比选申请人在比选申请截止时间前修改比选申请函中的比选申请报价总额。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 比选人设有最高比选申请限价的，比选申请人的比选申请报价不得超过最高比选申请限价，最高比选申请限价在比选申请人须知前附表中载明。

3.2.5 比选申请报价的其他要求见比选申请人须知前附表。

#### 3.3 比选申请有效期

3.3.1 除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请有效期为 60 天。

3.3.2 在比选申请有效期内，比选申请人撤销比选申请文件的，应承担比选文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长比选申请有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长比选申请有效期。比选申请人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其比选申请保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其比选申请失效，但比选申请人有权收回其比选申请保证金及以现金或者支票形式递交的比选申请保证金的银行同期存款利息。

#### 3.4 比选申请保证金

3.4.1 比选申请人在递交比选申请文件的同时，应按比选申请人须知前附表规定的金额、形式递交比选申请保证金，并作为其比选申请文件的组成部分。

3.4.2 比选申请人不按本章第 3.4.1 项要求提交比选申请保证金的，评审小组将否决其比选申请。

3.4.3 比选人最迟将在与中选人签订合同后 5 日内，向未中选的比选申请人和中选人退还比选申请保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，比选申请保证金将不予退还：

（1）比选申请人在比选申请有效期内撤销比选申请文件；

（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由不与比选人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照比选文件要求提交履约保证金；

（3）发生比选申请人须知前附表规定的其他可以不予退还比选申请保证金的情形。

#### 3.5 资格审查资料

除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.3 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “比选申请人基本情况表”应附比选申请人资格或者资质证书副本或认证等材料的扫描件以及：

（1）比选申请人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）。

（2）比选申请人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，具体年份要求见比选申请人须知前附表。比选申请人的成立时间少于比选申请人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中选通知书和（或）合同协议书等的扫描件，具体时间要求见比选申请人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明比选申请人败诉的服务合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见比选申请人须知前附表。

3.5.6 比选申请人须知前附表规定接受联合体比选申请的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6备选比选申请方案

3.6.1 除比选申请人须知前附表规定允许外，比选申请人不得递交备选比选申请方案，否则其比选申请将被否决。

3.6.2 允许比选申请人递交备选比选申请方案的，只有中选人所递交的备选比选申请方案方可予以考虑。评审小组认为中选人的备选比选申请方案优于其按照比选文件要求编制的比选申请方案的，比选人可以接受该备选比选申请方案。

3.6.3 比选申请人提供两个或两个以上比选申请报价，或者在比选申请文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术方案的，视为提供备选方案。

#### 3.7 比选申请文件的编制

3.7.1 比选申请文件按第六章“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。

3.7.2 比选申请文件应当对比选文件有关供产品、比选申请有效期、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。比选申请文件在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.3（1）比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，比选申请函及对比选申请文件的澄清、说明和补正应由比选申请人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由比选申请人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“比选申请文件格式”的要求。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由比选申请人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。其他签字盖章要求见比选申请人须知前附表规定。

（2）比选申请文件正本一份，副本份数见比选申请人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。比选申请人应根据比选申请人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）比选申请文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，比选申请文件需分册装订的，具体分册装订要求见比选申请人须知前附表规定。

### 4. 比选申请

#### 4.1 比选申请文件的密封和标记

4.1.1比选申请人应当按照比选文件要求加密比选申请文件，具体要求见比选申请人须知前附表。

4.1.2未按本章第 4.1.1项要求密封的比选申请文件，比选人将予以拒收。

#### 4.2 比选申请文件的递交

4.2.1比选申请人应在比选申请人须知前附表规定的比选申请截止时间前递交比选申请文件。

4.2.2比选申请人递交比选申请文件的地点：见比选申请须知前附表。

4.2.3除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。

4.2.4比选人收到响应文件后，向比选申请人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

#### 4.3 比选申请文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的比选申请截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2比选申请人修改或撤回已递交比选申请文件的通知，应按照本章第3.7.3项的项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向比选申请人出具签收凭证。

4.3.3 比选申请人撤回比选申请文件的，比选人自收到比选申请人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的比选申请保证金。

4.3.4 修改的内容为比选申请文件的组成部分。修改的比选申请文件应按照本章第 3 条、第4 条的规定进行编制、加密、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

申请人自愿参加开标，如需参加，请按比选申请人须知前附表规定的时间地点到达现场，开标过程中，比选申请人对开标有异议的，应当在开标现场提出，比选人当场作出答复，并制作记录。

### 6. 评标

#### 6.1 评审小组

6.1.1 评标由比选人依法组建的评审小组负责。评审小组由比选人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见比选申请人须知前附表。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选申请人或比选申请人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与比选申请人有经济利益关系，可能影响对比选申请公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标比选申请有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与比选申请人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评审小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，比选人有权更换。被更换的评审小组成员作出的评审结论无效，由更换后的评审小组成员重新进行评审。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1 评审小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评审小组应当向比选人提交书面评标报告和中选候选人名单。评审小组推荐中选候选人的人数见比选申请人须知前附表。

### 7. 合同授予

- 7.1 确定中选人

- 按照比选申请人须知前附表的规定，比选人或比选人授权的评审小组依法确定中选人，并按照比选申请人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中选人，公示期不得少于 3 天。

- 中选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，将在发出中选通知书前提请原评审小组按照比选文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 比选人发现比选申请人以他人名义参与比选或以提供虚假资料等其他方式弄虚作假参与比选的，将取消其中选资格。

- 7.2 中选通知

- 在本章第 3.3 款规定的比选申请有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的比选申请人。

- 7.3 履约保证金

- 7.3.1 在签订合同前，中选人应按比选申请人须知前附表规定的形式、金额和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过比选人书面认可的履约保证金格式向比选人提交履约保证金。除比选申请人须知前附表另有规定外，履约保证金为中选合同金额的 10%。联合体中选的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

- 7.3.2 中选人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中选，其比选申请保证金不予退还，给比选人造成的损失超过比选申请保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4 签订合同

- 7.4.1 比选人和中选人应当在中选通知书发出之日起 30 日内，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照比选文件要求提交履约保证金的，比选人有权取消其中选资格，其比选申请保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选申请保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中选人提出附加条件的，比选人向中选人退还比选申请保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 7.4.3 联合体中选的，联合体各方应当共同与比选人签订合同，就中选项目向比选人承担连带责任。

### 8.纪律和监督

- 8.1 对比选人的纪律要求

比选人不得泄露招标比选申请活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得相互串通比选申请或者与比选人串通比选申请，不得向比选人或者评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义比选申请或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 8.5 投诉

8.5.1 比选申请人或者其他利害关系人认为招标比选申请活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向集团纪检监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 比选申请人或者其他利害关系人对比选文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照比选申请人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向比选人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

### 9.是否采用电子招标比选申请

本比选项目是否采用电子招标比选申请方式，见比选申请人须知前附表。

### 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见比选申请人须知前附表。

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中选候选人排序方法 | 评审小组依据比选申请人总得分由高到低的顺序对比选申请人进行排序，推荐中选候选人，综合评分相等时，以比选申请报价低的优先；比选申请报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由评委会投票决定，得票多者排名优先。 |
| 2.1.1 | 形式评 审标准 | 比选申请人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 比选申请函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“比选申请文件格式”的规定。 |
|  |  | 比选申请文件格式 | 符合第六章“比选申请文件格式”的规定 |
|  |  | 备选比选申请方案 | 不允许提交备选比选申请方案 |
| 2.1.2 | 资格评 审标准 | 营业执照 | 符合第二章“比选申请人须知”第3.5.1 项规定，具备有效的营业执照 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体比选申请人 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 不存在禁止比选申请的情形 | 不存在第二章“比选申请人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性 评审标 准 | 比选申请报价 | 符合第二章“比选申请人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 比选申请内容 | 符合第二章“比选申请人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章“比选申请人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 服务地点 | 符合第二章“比选申请人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“比选申请人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 比选申请有效期 | 符合第二章“比选申请人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 比选申请保证金 | 符合第二章“比选申请人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“比选申请人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 服务内容 | 符合第五章“服务要求”中的实质性要求和条件 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 类别 |  | 评审项目 | 标准分 |
| 响应报价 |  | 报价分 | 30 |
| 总体实施方案 |  | 项目实施方案 | 30 |
|  |  | 服务周期及进度计划保证措施 | 10 |
|  |  | 人员配置 | 15 |
|  |  | 服务承诺 | 5 |
| 业绩 |  | 类似业绩 | 10 |

备注：

1、以上评审过程中所需证明材料均须在比选申请文件中提供原件扫描件，并对提供资料的真实性负责。

2、各评委打分总分的算术平均值为比选申请人的服务方案得分，每项内容中允许打一次分，保留两位小数，超出时打分无效；不合理或缺项得零分。

3、各评委所有评审项打分合计作为该评委的打分，所有评委打分的平均值作为最终得分。

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。评审小组对满足比选文件实质性要求的比选申请文件，按照本章2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人，但比选申请报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以比选申请报价低的优先；比选申请报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中选候选人顺序。

- 2.评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）比选申请报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表（如有）。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3比选申请报价的偏差率计算

比选申请报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）比选申请报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表（如有）。

- 3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审小组可以要求比选申请人提交第二章“比选申请人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应当否决其比选申请。

3.1.2 比选申请人有以下情形之一的，评审小组应当否决其比选申请：

（1）比选申请文件没有对比选文件的实质性要求和条件作出响应，或者对比选文件的偏差超出比选文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通比选申请、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 比选申请报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求比选申请人对比选申请报价进行修正，并要求比选申请人书面澄清确认。比选申请人拒不澄清确认的，评审小组应当否决其比选申请：

（1）比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）比选申请报价为各分项报价金额之和，比选申请报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正比选申请报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评审小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对服务部分计算出得分B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对比选申请报价部分计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 比选申请人得分=A+B+C。

3.2.4 评审小组发现比选申请人的报价明显低于其他比选申请报价，使得其比选申请报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审小组应当认定该比选申请人以低于成本报价竞标，并否决其比选申请。

3.3 比选申请文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评审小组可以书面形式要求比选申请人对比选申请文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审小组不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出比选申请文件的范围且不得改变比选申请文件的实质性内容，并构成比选申请文件的组成部分。

3.3.3 评审小组对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“比选申请人须知”前附表授权直接确定中选人外，评审小组按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人，并标明排序。

3.4.2 评审小组完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告和中选候选人名单。

- 第四章 合同条款及格式

劳务分包合同

合同编号：

工程名称：2024年永定河泛区国家蓄滞洪区工程维修养护项目

发包人：永定河流域（天津）运营管理有限公司

承包人：

二○二四年六月

劳务分包合同

劳务作业发包人：永定河流域（天津）运营管理有限公司 （以下简称发包人）

劳务作业承包人：                                   （以下简称承包人）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。

- 总包工程概况

- 总包工程名称：2024年永定河泛区国家蓄滞洪区工程维修养护项目

- 总包工程地点： 天津市

- 总包工程合同签订时间：    年  月  日

- 劳务分包作业范围

劳务分包作业范围及内容：2024年永定河泛区国家蓄滞洪区工程维修养护项目永定河中心段劳务作业。

- 劳务分包作业期限

计划开始日期：2024年  月  日

计划完工日期：2024年  月  日

- 合同价款

1.合同含税总价暂估为    元，大写：    万元整。根据清包工的承包形式，以工人薪酬、出勤人数办理结算。

2.在签订劳务分包合同时，劳务作业承包人须缴纳合同额的3%且不少于5万元作为农民工工资保证金，汇入劳务作业发包人公司财务专用账户,保证金到账后劳务分包合同方可生效。

- 劳务作业人数及薪酬

- 预计使用  人。

- 薪酬

| - 序号 | - 工种 | - 单价（一天） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |

- 组成本合同的文件及优先解释顺序如下

1.本劳务分包合同；

- 2.合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件

- 发包人权利和义务

1.负责编制施工组织设计，统一制定各项施工管理目标和要求，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验试验的控制、监督、检查和验收。

2.负责工程技术交底，组织图纸会审。

3.负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

4.开工前7天，给承包人提供图纸（如有），根据承包人提供的计划，及时交付本合同第九条第1款发包人应供的主要材料及设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施应保证施工需要。

5.随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。

6.认真制定执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，监督承包人按照规范执行，确保施工安全。

7.检查承包人工人（包括但不限于特种作业人员等）的持证上岗情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场作业。

8.行使依照本合同约定的对承包人行使扣款的权利。

9.承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。

10.统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

11.劳务作业全部完成后，发包人自接受承包人结算资料28日内完成审核。

12.及时签认劳务作业变更洽商。

13.在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面或者约谈告知承包人并提出明确要求。

14.发包人应根据农民工工资表，经承包人委托授权后支付农民工工资或发包人实时监督承包人对劳务工资的发放情况，并留取工资发放表备案；如出现劳务工资拖欠情况，发包人有权直接发放劳务工资并在承包人结算款中扣除。

15.发包人定期对承包人劳务人员变动进行备案和花名册更新。

- 16.发包人的其他权利与义务  /   。

- 承包人权利和义务

1.组织具有相应资格证书的工人（持证上岗率100%）投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。

2.承包人必须按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资，如果发生有关劳动者工资拖欠问题，发包人有权拒绝发放工程进度款。由此导致工期延误的，承包人应承担相应的违约责任。

3.按发包人要求提交施工计划，以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后实施。

4.按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从发包人安全施工管理，自备必要的劳动保护用品，确保施工安全。

5.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种违约金。发包人有权追加事故所造成直接或间接经济损失的1-3倍损失款。

6.自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。未经发包人授权，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系。

7.需要发包人提供的材料、设备，提前七天列出详细情况报发包人；按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，执行工程所在地地方政府工程相关标准要求，做好自身责任区的治安保卫、消防安全、环境卫生等工作。属于自行采购的建筑材料、设备，保证符合本合同项下建设工程材料质量标准，做到不符合标准的材料、设备不用于本工程施工。

8.工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和做好成品保护工作，否则承担由此产生的一切经济损失及执法部门的各种罚款。发包人因本条款内容承担责任及损失时，有权向承包人进行追偿，并可从应付工程款中扣除。

9.承包人要妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，承包人要进行赔偿，并承担因此造成的经济损失。

10.承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月承包人在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。

11.配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。

12.施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人按发包人的指令予以配合。

13.承包人自行负责进、退场人员的组织和费用，住宿、临时设施、生活水电费用由承包人负担，发包人代付的，从承包人工程款中扣除。

14.在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。

15.根据发包人要求提交各种报表、原始施工技术、经济资料，配合发包人办理交工验收。承包方在施工中应当及时执行发包方及其转发的业主及监理工程师的指令。

16.劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。

17.因发包人企业文化建设需要，承包方人员、设备使用发包人标志时，不代表设备为发包人所有，也不代表承包人人员与发包人有劳动关系。

18.承包人对承接工程质量承担保修责任。

19.承包人积极配合发包人对人员动态管理登记。

20.承包人人员发生变更的，应制作《周统计表》在3个工作日内到发包人项目部备案。

- 21.承包人其他权利和义务

- 材料、机具、水、电、房屋供应

1.发包人提供的主要机械、工具及材料：    /    由发包人提供的机械设备、工具及材料由发包人采购供应到施工现场。

2.承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的所有材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对领用的发包人的机具，如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人应在机械、机具进场及时提出，如未提出视为符合要求，承包人要严格按照操作规程使用，加强维修保养。

4.承包人自带小型机械的正常使用维修费用由承包人负责。

5.对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：

5.1发包人提供的施工机具，承包人安排专人负责，及时对机械维修保养，机械发生故障属承包人责任的，由承包人自行维修，费用自理，如发现人为损坏机具，承包人按照市场价格赔偿给发包人。

5.2发包人提供的材料只限承包人在本工程使用不得外运;违者按材料数量双倍处罚。在施工中必须按规定位置堆放材料，做到工完料清，保持现场整洁。

5.3发包人提供的材料，由承包人负责看管。因保管不善造成的损失、丢失等由承包人负责并承担因此给发包人造成的损失。

5.4所有材料领用人员必须是承包人书面授权委托人或承包人现场负责人，以签名为准。

5.5其他：      /        。

6.对本工程材料的使用及奖罚，双方约定如下：

6.1现场材料的供应量应根据合理施工方案现场调整。由发包人根据工程进度分批供应至施工现场。

6.2承包人确保商品混凝土在浇筑过程中的模板、支撑等完善有效，发生因模板支撑等方面失效导致的混凝土浪费由承包人承担，承包人还应确保混凝土到场后按时迅速浇筑，如因承包人人员原因发生混凝土浪费的费用由承包人承担，相应费用在结算中扣除。对于工程实体材料，除商品混凝土外的其它材料由承发包双方人员确认数量，并在料单上签字，作为发包人实际给付的工程实体材料数量依据(如果承包人拒绝签，则按发包人签为准)。

6.3承包人应合理使用材料，妥善保管，按发包人要求码放整齐，不得浪费和丢失。

- 6.4双方约定工程实体材料的损耗率控制在以下范围内(以设计图纸的工程数量为标准)：

| - 序号 | - 材料名称 | - 损耗控制率% |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 钢材 | - / |
| - 2 | - 水泥 | - / |
| - 3 | - 混凝土 | - / |
| - 4 | - 砂石 | - / |
| - 5 | - 块石 | - / |
| - 6 | - 块料面层 | - / |
| - 7 | - 其他材料 | - / |

如果实际损耗率大于上述控制率，则由承包人承担超出控制率部分的费用且增加5%的材料采购费用，总体费用结算时一并扣除。

7.水、电、房屋供应类型选用    条款

7.1发包人提供水、电、房屋等生活设施，承包人需承担相应的费用，甲乙双方在劳务结算时予以扣除。

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 吨 | / |
| 2 | 电 | 度 | / |
| 3 | 房屋 | 间 | / |

7.2发包人不提供水、电、房屋等生活设施，承包人自行解决。

- 对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延

1.不可抗力；

2.设计变更和工程量增加；

- 由于发包人原因造成承包人发生窝工的，承包人须在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期与承包人协商解决。

- 不可抗力

1.不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔一天向发包人通报一次受害情况。

2.不可抗力结束后14天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

3.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

4.承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。

- 安全管理

1.发包人提供        /        安全防护设施，由承包人安设使用。

2.承包人应加强对自己员工的安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于承包人违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故的责任和因此而发生的费用，由承包人承担。如发包人垫付该费用时，从承包人工程款中扣除。

3.发生重大伤亡及其他安全事故时，承包人应采取必要的措施，防止或减少损失。并按有关规定立即报告发包人。

4.承包人的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员（电工、驾驶员、机械操作手等）须按照国家有关规定经过培训考核合格后，持岗位证上岗。相关复印件交发包人存档。

5.发包人根据工程特点在施工组织设计（或施工方案）中编制安全技术措施，对于等重大安全隐患事项编制专项安全施工方案以及应急预案。承包人对之学习并演练，做好安全技术交底工作，保证进场施工人员经过三级安全教育，必须持本岗位有效证件上岗。

6.承包人投入现场的全部机械及各类生产工具，必须经检验合格，符合国家的有关标准。

7.承包人在施工过程中对人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令作业人员冒险作业和违章作业现象出现。

8.承包人施工区的安全、环境保护控制由承包人单位负责人负责。服从发包人、监理单位、建设单位对施工现场的安全、环境保护的管理。

9.按建设部安全管理规定标准对施工现场进行有效控制。如果出现违反相关规定的情况，发包人有权提出停工并进行处罚。

10.承包人平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对发包人签发的安全检查整改通知单应无条件地整改。

11.承包人有权对发包人的安全管理提出合理化建议。

12.每月在规定的时间内及时向发包人上报各种安全统计数据。

13.承包人在施工过程中一旦发生安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，承包人应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定承包人要积极配合发包人做好事故调查、处理工作，作好事故的善后处理及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。同时必须明确事故的责任主体为承包人，不得将经济损失和矛盾转移到发包人。不得将事故隐瞒不报。

14.承包人在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位造成负面影响，承包人将承担全部责任，并承担由此给发包人造成的名誉及经济损失。

15.施工现场及生活区要严格执行用电规定，若出现违规情况执行以下处罚条。

| - 序号 | - 名称 | - 违反规定 | - 检查人 | - 处罚 - 标准 | - 处罚金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 现场施工用电 | - 出现违规使用1～2次 | - 项目部人员 | - 警告 | - 0 |
| - 2 |  | - 出现违规使用2次以上 | - 项目部人员 | - 处罚 | - 500 |
| - 3 |  | - 出现违规使用1次 | - 外部人员检查 | - 处罚 | - 1000 |
| - 4 |  | - 出现违规使用2次以上 | - 外部人员检查 | - 处罚 | - 2000 |
| - 5 | - 宿舍用电、环境卫生 | - 出现违规使用1～2次 | - 项目部人员 | - 警告 | - 0 |
| - 6 |  | - 出现违规使用2次以上 | - 项目部人员 | - 处罚 | - 500 |
| - 7 |  | - 出现违规使用1次 | - 外部人员检查 | - 处罚 | - 1000 |
| - 8 |  | - 出现违规使用2次以上 | - 外部人员检查 | - 处罚 | - 2000 |

16.如果发包人发现安全隐患，提出整改，承包人未在规定期限内整改，发包人视承包人违约情况要求其承担   /  元的违约金；如果发生安全责任事故，发包人有权对承包人进行在当地安全管理部门处罚款后，要求发包人承担处罚款两倍的违约金，发包方有权直接从工程款中扣除。

17.如果承包人不遵守本合同条款，发包人将取消其分包商资格，有权随时终止合同。

- 施工变更

1.施工中如需对原工作内容进行变更（工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

1.2增减合同中约定的工程量；

1.3改变有关的施工时间和顺序；

1.4其他有关工程变更需要的附加工作。

2.由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整，承包人应当积极配合人员设备调整，因承包人拒绝配合造成损失的，由承包人承担责任。

3.由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担。延误的工期不予顺延。

- 工程款支付及手续

1.工程款支付以建设方拨付的工程进度款为依据。每期结算扣留3%的质保金，待单位工程验收合格后支付。本合同结算总价按照现场经双方计量确认的工程量作为最终合同价的计算依据并确定最终合同结算总价。

2.每期款项支付前承包人向发包人提供等额的合法有效的增值税普通发票。

- 争议

发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

1.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

2.调解要求停止合同工作，且为双方接受；

3.仲裁机构要求停止合同工作；

4.法院要求停止合同工作。

- 合同解除

1.承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。

2.发包人与建设单位的施工总承包合同解除的，发包人可以发出通知解除本合同。

3.发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停止工作。停止工作超过28天，发包人仍不支付合同价款，承包人可以向发包人发出通知解除合同。

4.承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，发包人可以书面告知承包人并限期要求其全面、恰当履行合同义务。承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出通知解除合同。

5.如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以协商解除合同。

6.本合同约定的解除条件成就时，发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算手续。分包合同价款结算支付手续完毕后，承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人承担。

7.合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。

8.合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

- 合同终止

双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，承包人向发包人交付劳务作业成果，保修金支付完毕，本合同即告终止。

- 项目经理、现场施工负责人及财务结算人员

1.发包人项目经理为      ，身份证号码：                  。委托权限：全权处理本工程所从事的经营活动和签署文件等一切事项。人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。

2.承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为      ，职务：    。身份证号码：                   ，联系电话：                 ，委托权限：全面处理本分包合同经营管理工作，处理有关事宜及负责签署在本合同履行过程中形成的所有文件等。人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。

3.发包人现场施工负责人      ，职责为    ；承包人现场施工负责人      ，职责为    ，身份证号码：         ，联系电话：             。

4.承包人委派的分包合同价款收取负责人为      ，身份证号码              ，联系电话：             ，住址：               ，家庭常住地址：                。

- 质量标准

本工程质量标准为评定 合格 等级。未达到此标准，发包人将按照业主、监理处罚的标准加倍处罚承包人，但不低于10万。

- 违约责任

1.发包人违约责任：

1.1不能提供足够的工作面，造成窝工的，支付相应窝工费用。

1.2不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的，支付相应窝工费用。

1.3 发包人除支付必要的窝工费用以外，不再支付任何形式的违约金。

2.承包人违约责任：

2.1承包人若发生因自身原因延期交工的情况，每延误一日，应向发包人支付违约金    元，最高不超过合同总金额的    。

2.2承包人施工质量不符合本合同约定，发包人可以要求承包人整改，承包人因自身原因无法完成的，发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由承包人承担。

2.3承包人以非正当方式（包括10人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为）向发包人提出要求的，每发生一次，承包人支付违约金   元，如该违约金不足以弥补发包人的损失，发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。

2.4承包人未在每月     日前向发包人提供上月本企业在承包人上所有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的，每发生一次，应向发包人支付违约金。

2.5承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向发包人支付违约金。延误的承包人工作时间不予顺延。

2.6承包人违约后，发包人要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

2.7承包人先有本合同第二十二条2.3、2.4行为的，发包人自行为发生之日起60日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的，自连续状态终止之日起计算时限。

- 送达

双方就本合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：

1.双方有效送达地址、联系方式

1.1发包人确认其有效送达地址、联系方式为：

地址：

联系人：

联系方式：

1.2 承包人确认其有效送达地址、联系方式为：

地址：

联系人：

联系方式：

2.双方该送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

3.任何一方在本条第1款中已经确认的地址、电话等信息若发生改变，应及时书面通知协议其他各方。变更通知送达对方后，变更后信息成为有效送达信息；变更通知送达对方前，原信息为有效送达信息。变更后信息成为有效送达信息前，不能送达或被退回等不利后果由改变方自己承担。

4.本合同任何一方未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址，因任何一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、当事人或指定的接收人拒绝签收、查无此地、查无此人等原因，导致法律文书未能被对方实际接收的，邮寄送达的，以寄出之日起第三日视为送达成功；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

- 争议解决

发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第（1）种方式解决争议：

（1）向天津市北辰区人民法院起诉；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

- 增值税专用条款

1.承包人开具发票类型：     （2）

（1）增值税专用发票    （2）增值税普通发票

2.发票“备注栏”中注明项目名称及项目履约发生地点，开具专用发票信息如下：

（1）发包人开票信息

纳税人名称：永定河流域（天津）运营管理有限公司

统一社会信用代码：91120113MA06UGNM6Y

地址：天津市北辰区天穆镇滦水园

联系电话：15222589059

开户行名称：中信银行天津分行营业部

开户行账号：8111401012800498394

（2）承包人开票信息

纳税人名称：

统一社会信用代码：

地址：

联系电话：

开户行名称：

开户行账号：

3.承包人开具汇总的增值税专用发票,同时提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章。

4.承包人向发包人开具增值税专用发票的，承包人应派专人在发票开具后30日内送达发包人财务管理部。

5.承包人承诺所开具发票的经济业务属于增值税应纳税范围，若承包人提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本合同约定，或不能通过税务认证的，发包人有权拒收或被税务检查发现问题后退回，承包人应及时更换并承担由此带来的税款、滞纳金及罚款等损失。发包人有权就本条款已经承担的责任及损失向承包人进行追偿。

6.若发包人经办人员不慎丢失增值税专用发票的发票联和抵扣联,则承包人应向发包人提供专用发票记账联复印件及承包人主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》。

二十五、保险

- 1.工程保险

- 承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同一的保险人投保建筑工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容以保单为准。

- 2.人员工商事故的保险

2.1承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。承包人应按照《市人力社保局等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的实施意见》（津人社局发﹝2018﹞40号）的要求，为参加本项目建设的承包人人员投保工伤保险。

2.2发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。

3人身意外伤害险

3.1发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费。

3.2承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费。

4第三者责任险

4.1第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

4.2在工程质量保修责任终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容以保单为准。

5其他保险

承包人参照市水务局《关于进一步做好在水务工程建设领域推行安全生产责任保险工作的通知》的要求，为本工程项目投保安全生产责任保险。

6对各项保险的一般要求

6.1保险凭证

承包人应在接到开工通知后28天内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。

6.2保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人。

6.3持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

6.4保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，由承包人补偿。

6.5未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

6.6报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

7风险责任的转移

- 工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。

- 二十六、本合同一式贰份，具有同等法律效力，由发包人执壹份，承包人执壹份。

二十七、合同生效

本合同自发包人、承包人双方签字并盖章后生效。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：天津市北辰区

发  包  人：（公章）                  承  包  人： （公章）

法定代表人：	                      法定代表人：

- 委托代理人：		                   委托代理人：

- 联系电话：                   联系电话：

第二卷

## 第五章 服务要求

一、项目概况

永定河泛区共计13段、135.57公里堤防工程列入维修养护计划。主要涉及:永定河中心管辖5段、69.52公里，包括永定河右堤、永定河左堤和北运河左堤;北辰区水务局管辖1段、7.54公里，为右小埝北辰段;武清区水务局管辖7段、58.51公里，包括北前卫埝、新龙河右埝、南围埝、北围埝、右小埝武清段及老米店和南北寺安全区围堤6.26公里。

工程主要养护内容包括: 1、堤防杂草清理; 2、堤防杂树野树清理; 3、硬化堤顶路面修补及沥青路面面层裂缝填充、路缘石修复; 4、堤防整修土方; 5、堤防设施(含监控设置)维护; 7、混凝土排水沟、挡墙、防浪墙修补; 8、浆砌石护坡修补及勾缝; 9、提防安全监测等。

- 服务范围及内容

永定河中心段包括永定河泛区右堤（二级）29.74公里、永定河泛区右堤（一级）2.36公里、永定河泛区左堤（一级）21.17公里、北运河左堤（一级）13.4公里、永定河左堤-北辰段（一级）2.85公里，共需进行堤肩及堤坡打草834240m2；堤防整修土方4270m3；大雨淋沟水泥碎石土填垫730m3；混凝土排水沟槽维修（C25F150)80m3；堤坡野树清理并平整压实堤坡165500m2；原堤坡预留树根清理并填土压实堤坡1300处；水泥碎石土填垫800m3；突发堤顶路面破损填垫修补及突发堤顶路面破损水泥碎石填垫1440m3；沥青路面面层裂缝填充6240m；硬化堤顶路面整体修补（沥青混凝土修补）4396m2；硬化堤顶路面整体修补（混凝土修补）1200m2；硬化堤顶路面局部修补（沥青混凝土修补）4896m2；堤顶路面C25路缘石修复3796m；限行墩维修13组；石材公里桩制安18个；公里桩维护55个；1.5*1.2警示牌、宣传牌制安37个；1.2*0.9警示牌、宣传牌制安23个；0.6*0.8警示牌、宣传牌制安45个；警示牌、宣传牌维护51个；护坡浆砌石修补200m3；砌石勾缝4500m2；挡墙裂缝修补素混凝土（C15）80m3；挡墙压顶修补素混凝土（C15）90m3；混凝土（C30F150）216m3；素混凝土垫层（C15）26.4m3；钢筋制安14.4t；钢结构制安2.4t；钢板制安4.8t；模板制安360m2；减速带93根；太阳能爆闪灯48组；土方开挖弃运228m3；土方回填144m3；反光设置288m2；北运河防浪墙缺口封堵144.48m3；堤防监控设置167916套；堤防隐患探测（探地雷达法）53973公里；沉降观测墩29985个；堤顶、堤坡断面测量144413.76次。

针对以上服务范围及内容设施劳务作业

- 质量要求

应符合国家现行规范、规程、标准的规定。

- 其他要求

无

第三卷

## 第六章 比选申请文件格式

（项目名称）

比选申请文件

项目编号：

比选申请人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （印鉴或签字）

年   月   日

目    录

一、比选申请函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

三、授权委托书

四、服务要求偏差表

五、资格审查资料

六、服务方案

七、相关服务能力证明资料

八、其他资料

- 一、比选申请函

（比选人名称）：

1．我方已仔细研究了 	（项目名称）服务采购项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      	（¥ 	 	元）的比选申请总报价提供该项服务，服务期限         ，质量要求                  ，服务地点：        ，并按合同约定履行义务。

2.我方的比选申请文件包括下列内容：

（1）比选申请函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明

（3）授权委托书；

（4）服务要求偏差表；

（5）资格审查资料；

（6）服务方案；

（7）相关服务能力证明资料；

（8）其他资料。

比选申请文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以比选申请函为准。

3．我方承诺除服务要求偏差表列出的偏差外，我方响应比选文件的全部要求。

4．我方承诺在比选文件规定的比选申请有效期内不撤销比选申请文件。

5．如我方中选，我方承诺：

（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“比选申请人须知”第 1.3.3 项规定的任何一种情形。

7．本项目比选申请有效期为90日历天(自比选申请截止之日算起)

8.（其他补充说明）。

比选申请人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（印鉴或签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年	月	日

- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

比选申请人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（比选申请人名称）的（法定代表人/单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

比选申请人：	（盖单位章）

年	月	日

- 三、授权委托书

本人      （姓名）系      （比选申请人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改本比选项目比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：      。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件。

比选申请	人：	（盖单位章）

法定代表人：（印鉴或签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

注：此表适用于有委托代理人的情况，如为法定代表人比选申请，此表可不填写。

- 四、服务要求偏差表

| 序号 | 比选文件章节及条款号 | 比选申请文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：除服务要求偏差表列出的偏差外，比选申请人响应比选文件的全部要求。

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年   月   日

- 五、资格审查资料

- （一）基本情况

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 比选申请人须知要求比选申请人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近一年（或成立至今）营业额 |  |  |  |  |
| 比选申请人关联企业情况（包括但不限于与比选申请人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 比选申请人应根据比选申请人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

- （二）近年发生的诉讼及仲裁情况

#### （三）信誉情况（附“信用中国”失信被执行人名单查询网页截图）

- （四）近年完成的类似项目业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

附：业绩证明材料扫描件加盖公章。

- 六、服务方案

（比选申请人依据比选文件第五章的服务要求及第三章评标办法的要求，自拟格式和内容）

- 七、相关服务能力证明资料

（一）服务团队人员情况表

| 姓名 | 年龄 | 性别 | 身份证号 | 职称 | 执业（职业）资格及证书编号 | 在本项目任职 | 类似服务经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）人员资历表

| 一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  | 学位 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 职称 |  | 执业（职业）资格 |  |  |  | 服务比选申请人时间（年） |  |  | 在本项目任职 |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要服务项目 （项目类型、规模、内容等） |  |  |  |  |  | 在该项目中任职 |  |  | 备注 （完成情况及获奖） |  |  |

注：一人一表。

本表后附人员身份证、职称证（如有）、执业资格证书（如有）扫描件（盖公章）。

（三）其他相关服务证明资料

- 八、其他资料

8.1、比选申请人比选申请承诺函

致：     （比选人）

我方已经详细阅读了《         （项目名称）比选文件》，充分了解了本项目的招标条件、工程情况、合同条款，并完全理解比选文件的全部内容及比选申请的各种经济风险责任。我方决定参加本项目比选申请，并做如下承诺：

一、我方将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加    （项目名称）    项目的比选申请；

二、我方在该项目比选申请过程中给比选人或评审小组所提供的一切证书、材料的真实性、有效性、合法性等负法律责任.

三、不出借、转让资质证书、让他人挂靠比选申请，不以他人名义比选申请或者以其他方式弄虚作假，骗取中选；

四、不与其他比选申请人相互串通比选申请报价，不排挤其他比选申请人的公平竞争、损害比选人的合法权益；不与比选申请人或者招标代理机构串通比选申请，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向比选人或者评审小组成员行贿以牟取中选；

五、比选申请截止后，我方不在比选申请有效期内撤销比选申请文件；

六、我方收到中选通知书后，严格按比选文件要求在规定的时间内与比选人签订合同，签订合同时不向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，严格按照比选文件要求提交履约保证金及其它相关费用；

七、我方保证在本次比选申请中不出现虚假恶意投诉，决不利用投诉进行不正当竞争及阻碍招比选申请活动的正常进行，决不捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。否则，我方自愿被建设行政主管部门列入招标比选申请投诉“黑名单”并承担相应的法律责任。

本公司若有违反上述承诺内容的行为，自愿接受取消比选申请资格、记入信用档案、罚款等有关处理，愿意承担法律责任。如已中选的，自动放弃中选资格；给比选人造成损失的，依法承担赔偿责任。

比选申请人：                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （盖章或签字）

日期：     年     月     日

8.2、比选申请人认为有必要的其他资料。